ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

SERVIHOGAR 2025

FECHA DE CREACIÓN: 28 de septiembre, 2025

VERSIÓN: 1.0 (Completa)

ESTADO: 45% COMPLETADO - FASE DE DESARROLLO

DURACIÓN: 4 MESES (Agosto- Noviembre 2025)

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO	4

3. ALCANCE TÉCNICO IMPLEMENTADO Y PENDIENTE	5

3.1 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS (45% COMPLETADO):	5

3.2 SERVICIOS INCLUIDOS:	6

3.3 BASE DE DATOS MODELADA:	6

3.4 PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN (55%):	6

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO	6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS:	7

4.1 TÉCNICOS:	7

4.2 FUNCIONALES:	7

4.3 OBJETIVOS PENDIENTES:	7

4.4 DE CALIDAD ALCANZADOS:	7

5. CRONOGRAMA DETALLADO CON ESTADO ACTUAL	7

6. ENTREGABLES TÉCNICOS COMPLETADOS Y PENDIENTES	8

6.1 ENTREGABLES COMPLETADOS:	8

6.2 ENTREGABLES PENDIENTES:	8

7. ANÁLISIS DE RIESGOS DETALLADO	9

7.1 RIESGOS TÉCNICOS:	9

7.2 RIESGOS DE PROYECTO:	9

7.3 RIESGOS DE NEGOCIO:	9

8. CRITERIOS DE ÉXITO	10

8.1 CRITERIOS TÉCNICOS:	10

8.2 CRITERIOS FUNCIONALES:	10

8.3 CRITERIOS DE NEGOCIO (Post-lanzamiento):	11

9. METODOLOGÍA SCRUM IMPLEMENTADA	11

9.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES:	11

9.2 EVENTOS SCRUM EJECUTADOS:	12

9.3 ARTEFACTOS SCRUM:	12

10. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO	13

10.1 COMUNICACIÓN INTERNA ESTABLECIDA:	13

11. DEFINICIÓN DE TERMINADO	13

11.1 CRITERIOS TÉCNICOS:	13

11.2 CRITERIOS FUNCIONALES:	14

11.3 CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN:	14

12. APROBACIONES Y AUTORIZACIÓN	14

13. RESUMEN FINAL	15

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ServiHogar - Plataforma Digital de Servicios para el Hogar

TIPO DE PROYECTO: Desarrollo de Software

METODOLOGÍA: SCRUM (Sprints de 2 semanas)

EQUIPO DE TRABAJO:

• Matias Reuque - Scrum Master

• Juan Silva - Product Owner

STACK TECNOLÓGICO IMPLEMENTADO:

• Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS v4

• Backend: Django + PostgreSQL (por implementar)

• Deployment: Docker

• Design System: Tailwind v4 con variables CSS personalizadas

• Arquitectura: Modular con navegación por estados

INTEGRATIONS FUTURAS:

• MercadoPago para procesamiento de pagos

• Sistema de notificaciones push

# 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

VISIÓN:

Ser la plataforma líder en Chile para conectar usuarios con profesionales

verificados de servicios del hogar, ofreciendo una experiencia digital

completa, segura y transparente.

MISIÓN:

Digitalizar completamente el mercado de servicios del hogar en Chile mediante

una plataforma que garantice calidad, transparencia en precios y seguridad

en las transacciones, beneficiando tanto a clientes como a profesionales.

PROBLEMA IDENTIFICADO Y VALIDADO:

• Chilenos desconfía de servicios informales del hogar

• Ausencia de transparencia en precios

• Falta de verificación profesional confiable

• Dificultad para encontrar profesionales disponibles

• Inexistencia de garantías en calidad del servicio

• Procesos de pago inseguros y sin trazabilidad

PROPUESTA DE VALOR ÚNICA:

• Primera plataforma chilena especializada 100% en servicios del hogar

• Sistema de verificación diferenciada por tipo de servicio

• Precios fijos transparentes en CLP sin negociación

• Arquitectura técnica modular y escalable

• Sistema de múltiples servicios por profesional (innovación local)

OPORTUNIDAD DE MERCADO CUANTIFICADA:

• Crecimiento del 15% anual en servicios digitalizados post-pandemia

• 0 competidores directos especializados en servicios del hogar

# 3. ALCANCE TÉCNICO IMPLEMENTADO Y PENDIENTE

## 3.1 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS (45% COMPLETADO):

PLATAFORMA PRINCIPAL:

- Landing page (página de aterrizaje/inicial) completa con diseño profesional

- Sistema de navegación flotante responsivo (ios/android)

- Sistema de autenticación multi-rol (cliente/profesional/admin/verificador)

- Routing por estados con navegación fluida

DASHBOARDS IMPLEMENTADOS:

- UserDashboardModular con tabs especializados:

  - SearchTab: Búsqueda de servicios con filtros

  - RequestsTab: Mis solicitudes con sistema de calificaciones

  - ProfileTab: Mi perfil con gestión de cuentas bancarias

  - ProfessionalTab: Panel profesional multi-servicio

- AdminDashboardBI: Panel administrativo con Business Intelligence

- VerifierDashboard: Panel para verificadores de documentos

FUNCIONALIDADES AVANZADAS:

- Sistema de múltiples servicios por profesional (hasta 3)

- Gestión avanzada de horarios con 3 niveles de prioridad

- Sistema de reseñas y calificaciones (ReviewModal)

- Verificación diferenciada de documentos

- Gestión de horarios profesionales avanzada

COMPONENTES UI IMPLEMENTADOS:

- Sistema de badges, alerts, modals, tabs

- Calendario, carrusel, gráficos

- Formularios avanzados con validación

- Tooltips, dropdowns, navegación

## 3.2 SERVICIOS INCLUIDOS:

- Gasfitería - Con especialización en reparaciones y mantenciones

- Limpieza del Hogar - Limpieza profunda y mantención

- Jardinería - Mantención y diseño de jardines

## 3.3 BASE DE DATOS MODELADA:

- Modelo completo

- Sistema de múltiples servicios

- Gestión de cuentas bancarias

- Verificación diferenciada

- Precios fijos en CLP

- Sistema de horarios avanzado

## 3.4 PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN (55%):

BACKEND E INTEGRACIÓN:

- Desarrollo backend Django

- Integración PostgreSQL

- APIs REST para frontend

- Sistema de autenticación real

- Integración MercadoPago

DEPLOYMENT Y PRODUCCIÓN:

- Configuración Docker completa

- Ambiente de producción

- Testing automatizado

- Monitoreo y logging

# 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL:

Completar el desarrollo de una plataforma web integral que conecte clientes

con profesionales verificados de servicios del hogar, con un MVP funcional

al 100% listo escalamiento.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS:

## 4.1 TÉCNICOS:

- Arquitectura React/TypeScript escalable

- Design system profesional con Tailwind v4

- Sistema de navegación por estados fluido

- Dashboards especializados por rol

- Base de datos PostgreSQL completamente modelada

- Sistema de componentes reutilizables

## 4.2 FUNCIONALES:

- Registro y autenticación multi-rol completo

- Creación y gestión de perfiles profesionales avanzados

- Sistema de múltiples servicios por profesional

- Búsqueda avanzada con filtros múltiples

- Sistema de cuentas bancarias con fallback

- Panel administrativo con Business Intelligence

- Sistema de reseñas y calificaciones

## 4.3 OBJETIVOS PENDIENTES:

- Integración backend Django funcional

- Procesamiento de pagos MercadoPago

- Deployment en ambiente productivo

- Testing automatizado completo

- implementación de Base de datos completo

## 4.4 DE CALIDAD ALCANZADOS:

- Código TypeScript limpio y tipado

- Componentes modulares y reutilizables

- Diseño responsivo 100% (IOS/ANDROID)

- Arquitectura preparada para escalabilidad

# 5. CRONOGRAMA DETALLADO CON ESTADO ACTUAL

# 6. ENTREGABLES TÉCNICOS COMPLETADOS Y PENDIENTES

## 6.1 ENTREGABLES COMPLETADOS:

BASE DE DATOS:

- Modelo PostgreSQL completo en español

- 15+ scripts de migración SQL

- Sistema de múltiples servicios

- Gestión de cuentas bancarias con fallback(avance 2 final)

- Verificación diferenciada de documentos

- Precios fijos en CLP

DOCUMENTACIÓN:

- Historias de Usuario actualizadas

- Requerimientos Funcionales

- Documentación de arquitectura modular

- Diagrama de flujo

- Matriz RACI

- Modelo Relacional

## 6.2 ENTREGABLES PENDIENTES:

BACKEND Y APIS:

- Backend Django implementado

- APIs REST para todos los componentes

- Sistema de autenticación real

- Integración con base de datos PostgreSQL

INTEGRACIÓN Y DEPLOYMENT:

- Integración MercadoPago funcional (avance 2 final)

- Ambiente de producción configurado

- Monitoreo y logging implementado

TESTING Y CALIDAD:

- Testing automatizado de componentes

- Testing de integración frontend-backend

- Testing de performance y carga

- Validación de seguridad

- Testing de usabilidad

# 7. ANÁLISIS DE RIESGOS DETALLADO

## 7.1 RIESGOS TÉCNICOS:

RIESGO ALTO: Complejidad integración frontend-backend

Impacto: Retraso 2-4 semanas

Probabilidad: 60%

Mitigación: Prototipo de APIs prioritarias, desarrollo paralelo

Estado: ACTIVO - Requiere atención inmediata

RIESGO ALTO: Performance con múltiples componentes

Impacto: UX degradada, abandono usuarios

Probabilidad: 40%

Mitigación: code splitting, testing de performance

Estado: MONITOREO CONTINUO

## 7.2 RIESGOS DE PROYECTO:

RIESGO ALTO: Capacidad de equipo de 2 personas

Impacto: Burnout, calidad comprometida

Probabilidad: 70%

Mitigación: Extensión timeline, contratación backend developer

Estado: MITIGADO - Backend developer agregado

RIESGO MEDIO: Scope creep con funcionalidades avanzadas

Impacto: Retraso en MVP, presupuesto excedido

Probabilidad: 50%

Mitigación: Control estricto de cambios, priorización clara

Estado: CONTROLADO - Product Owner define prioridades

## 7.3 RIESGOS DE NEGOCIO:

RIESGO MEDIO: Competencia durante desarrollo

Impacto: Pérdida de ventaja competitiva

Probabilidad: 30%

Mitigación: MVP rápido, diferenciación clara

Estado: MONITOREADO

RIESGO MEDIO: Adopción de profesionales chilenos

Impacto: Falta de oferta en plataforma

Probabilidad: 40%

Mitigación: Programa de incentivos, onboarding personalizado

Estado: PLAN DE MITIGACIÓN LISTO

# 8. CRITERIOS DE ÉXITO

## 8.1 CRITERIOS TÉCNICOS:

COMPLETITUD FUNCIONAL:

- 45% de funcionalidades implementadas

- Todos los componentes UI funcionando

- Navegación fluida entre vistas

- Responsive design perfecto

- TypeScript sin errores críticos

PERFORMANCE (Pendiente de validación) :

- Tiempo de carga inicial < 3 segundos

- Navegación entre vistas < 1 segundo

CALIDAD DE CÓDIGO:

- Arquitectura modular implementada

- Componentes reutilizables

- Separación de responsabilidades clara

- TypeScript types completos

## 8.2 CRITERIOS FUNCIONALES:

COMPLETITUD DASHBOARD:

- DashboardUsuario modular con 4 tabs funcionando

- DashboardAdmin BI incompleto

- DashboardVerificador operativo

- Sistema de autenticación multi-rol

FUNCIONALIDADES AVANZADAS:

- Sistema de múltiples servicios implementado

- Gestión de horarios avanzada

- Cuentas bancarias con fallback

- Sistema de reseñas y calificaciones

- Booking de servicios funcional

INTEGRACIÓN (Pendiente) :

- Backend Django operativo

- Base de datos PostgreSQL conectada

- APIs REST funcionando

- MercadoPago integrado

## 8.3 CRITERIOS DE NEGOCIO (Post-lanzamiento):

ADOPCIÓN OBJETIVO:

- 100+ profesionales registrados (primer mes)

- 500+ clientes registrados (primeros 3 meses)

- 1,000+ servicios procesados (primer año)

- Presencia en Región Metropolitana + 2 regiones

CALIDAD SERVICIO:

- Calificación promedio > 4.5/5.0

- Tasa de completación servicios > 95%

- Tiempo respuesta profesionales < 4 horas

- Tasa de problemas técnicos < 1%

# 9. METODOLOGÍA SCRUM IMPLEMENTADA

## 9.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES:

PRODUCT OWNER - Juan Silva:

- Definición y priorización del Product Backlog

- Validación de funcionalidades implementadas

- Toma de decisiones sobre alcance y features

- Comunicación con stakeholders

- Aceptación de entregables

SCRUM MÁSTER - Matias Reuque:

- Facilitación de eventos Scrum

- Eliminación de impedimentos

- Coaching del equipo en metodología

- Protección del equipo de interrupciones

- Mejora continua del proceso

DEVELOPMENT TEAM - Ambos:

- Desarrollo colaborativo de componentes

- Code reviews cruzados

- Testing de funcionalidades

- Documentación técnica

## 9.2 EVENTOS SCRUM EJECUTADOS:

SPRINT PLANNING:

• Cada 2 semanas

• Selección de historias del backlog

• Estimación en story points

• Compromiso del sprint

SPRINT REVIEW:

• Final de cada sprint

• Demo de funcionalidades completadas

• Feedback y validación

• Identificación de mejoras

SPRINT RETROSPECTIVE:

• Final de cada sprint

• ¿Qué funcionó bien? ¿Qué mejorar?

• Acciones de mejora para siguiente sprint

• Optimización del proceso

## 9.3 ARTEFACTOS SCRUM:

PRODUCT BACKLOG:

- 49 historias de usuario priorizadas

- 90 requerimientos funcionales

- Features organizadas por épicas

- Estimaciones en story points

SPRINT BACKLOG:

- Historias seleccionadas para cada sprint

- Tasks desglosadas

- Estimaciones de esfuerzo

- Responsables asignados

INCREMENT:

- Funcionalidades entregadas cada sprint

- Código versionado en Git

- Componentes testados y validados

- Documentación actualizada

# 10. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 10.1 COMUNICACIÓN INTERNA ESTABLECIDA:

HERRAMIENTAS:

Discord para comunicación diaria

GitHub para gestión de código

Microsoft office/Microsoft Project para documentación

FRECUENCIAS:

Sprint planning: Cada 2 semanas (2h)

Sprint review: Cada 2 semanas (1h)

Retrospectiva: Cada 2 semanas (1h)

# 11. DEFINICIÓN DE TERMINADO

## 11.1 CRITERIOS TÉCNICOS:

Una funcionalidad está TERMINADA cuando:

- Código desarrollado en TypeScript sin errores

- Componente integrado en arquitectura modular

- Props e interfaces bien definidas

- Styling consistente con design system

- Code review completado y aprobado

- Integrada en flujo de navegación principal

## 11.2 CRITERIOS FUNCIONALES:

- Funcionalidad validada por Product Owner

- Cumple criterios de aceptación de la HU

- Performance aceptable (< 1 seg load)

- Sin bugs críticos o bloqueantes

- Accesible según estándares básicos

## 11.3 CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN:

- README actualizado si aplica

- Props documentadas en TypeScript

- Guidelines actualizados si introduce nuevos patrones

- Screenshots de funcionalidad en documentación

# 12. APROBACIONES Y AUTORIZACIÓN

PRODUCT OWNER:

| Firma: | Fecha: 06-10-2025 |
| --- | --- |

Juan Silva

Product Owner - ServiHogar 2025

• Responsable de definición de producto y prioridades

• Validación de funcionalidades y criterios de aceptación

• Comunicación con stakeholders de negocio

SCRUM MÁSTER:

| Firma: | Fecha:06-10-2025 |
| --- | --- |

Matias Reuque

Scrum Máster - ServiHogar 2025

• Responsable de proceso de desarrollo y metodología

• Facilitación de eventos Scrum y eliminación de impedimentos

• Coaching del equipo y mejora continua

APROBACIÓN TÉCNICA:

| Firma Juan Silva Firma Matias Reuque | Fecha:06-10-2025 |
| --- | --- |

Technical Lead / CTO

• Validación de arquitectura técnica

• Aprobación de decisiones tecnológicas

• Responsabilidad de calidad técnica

Con las firmas anteriores, el Proyecto ServiHogar 2025 MVP queda

formalmente constituido con el alcance, cronograma, presupuesto y

metodología establecidos en este documento.

Cualquier modificación mayor (>10% presupuesto, >2 semanas cronograma)

deberá seguir el proceso de control de cambios y requerir nueva aprobación.

# 13. RESUMEN FINAL

ESTADO ACTUAL DETALLADO:

PROGRESO: 45% completado

FRONTEND: 40+ componentes implementados y funcionales

BASE DE DATOS: Modelo completo

ARQUITECTURA: Modular, escalable y mantenible

PRÓXIMOS HITOS CRÍTICOS:

EQUIPO: 2 personas core + 1 backend developer

TECNOLOGÍAS: React + Django + PostgreSQL + Docker

FACTORES DE ÉXITO:

- Arquitectura sólida implementada

- historias de usuario completadas

- Metodología SCRUM funcionando

RIESGOS PRINCIPALES:

- Integración frontend-backend (60% probabilidad)

- Capacidad de equipo pequeño (mitigado con extensión)

- Performance con componentes complejos (monitoring)