Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | ServiHogar |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, ingeniería en informática, análisis y diseño de sistemas, bases de datos y gestión de proyectos TI con metodologías ágiles. |
| Competencias | Análisis de requerimientos de software, diseño de soluciones tecnológicas, desarrollo e integración de aplicaciones web, modelamiento de bases de datos relacionales y gestión de proyectos utilizando metodologías ágiles como Scrum. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | ServiHogar buscó solucionar la informalidad en la contratación de servicios del hogar en Chile, donde actualmente no hay verificación clara de profesionales, los precios son poco transparentes y tanto clientes como trabajadores enfrentan baja confianza y visibilidad.​ Este tema es relevante para el campo laboral de la informática porque exige diseñar plataformas seguras, trazables y escalables, integrando autenticación, pasarelas de pago, manejo de datos personales y analítica de negocio, todas competencias claves para un profesional TI actual. La situación se ubica en el contexto chileno, principalmente en la Región Metropolitana y regiones cercanas, donde existe alta demanda de servicios del hogar, pero gran parte se gestiona todavía por redes sociales o recomendaciones informales. La problemática impacta tanto a clientes que necesitan encontrar trabajadores confiables, como a profesionales del hogar que dependen del boca a boca y tienen pocas herramientas para visibilizar su trabajo y profesionalizar sus servicios. El proyecto aporta valor al proponer una plataforma que formaliza este mercado: incorpora verificación de antecedentes, precios definidos, reservas y pagos en línea, sistema de calificaciones y un módulo de Business Intelligence que permite tomar decisiones de negocio basadas en datos, lo que se acerca a un producto real replicable en otros contextos. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar una plataforma web que conecte a clientes con profesionales verificados de servicios para el hogar, automatizando reservas, pagos y evaluaciones, e incorporando Inteligencia de Negocios para gestionar y hacer crecer el negocio de forma informada.​ Objetivos específicos - Lograr al primer año una base inicial de profesionales verificados, clientes activos y servicios gestionados a través de la plataforma en las regiones priorizadas.​ - Mantener una experiencia de servicio de alta calidad, buscando una calificación promedio elevada y una tasa alta de servicios completados.​ - Reducir la gestión manual de coordinación y pagos mediante la automatización de registros, verificaciones, reservas, cobros y notificaciones.​ - Utilizar el módulo de Business Intelligence para monitorear usuarios, transacciones, ingresos, calidad y riesgos, apoyando decisiones de mejora continua y expansión. |
| 3. Metodología | Para desarrollar el proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints cortos donde se planificaron, desarrollaron y revisaron incrementos funcionales del sistema.​ Las principales fases fueron: levantamiento de requerimientos y definición del MVP, diseño de arquitectura y modelo de datos, desarrollo iterativo de frontend y backend, integración con la base de datos y la pasarela de pagos, construcción del módulo de BI y finalmente pruebas, correcciones y preparación de la presentación y la demo.​ Scrum resultó pertinente porque permitió priorizar un backlog amplio, adaptarse a cambios de alcance, entregar versiones funcionales en cada sprint y mantener visibilidad constante del avance, algo crítico para cumplir los objetivos dentro del tiempo acotado del Capstone. |
| 4. Desarrollo | Las etapas principales del proyecto fueron: análisis del problema y definición de requerimientos, diseño de casos de uso y modelo de datos, implementación del backend y la base de datos, desarrollo de la interfaz web, integración de reservas y pagos, construcción del sistema de reseñas y del tablero de BI, y finalmente pruebas con escenarios de usuarios y ajustes finales.​ Entre los elementos que facilitaron el desarrollo destacan la planificación por sprints, el uso de herramientas colaborativas para organizar tareas, la existencia de documentos de requisitos claros y el apoyo de la guía del Capstone y del equipo docente.​ Las principales dificultades estuvieron en compatibilizar tiempos del proyecto con otras asignaturas, la curva de aprendizaje en tecnologías nuevas como la pasarela de pagos y el módulo analítico, y la necesidad de acotar el alcance inicial para poder llegar a un MVP entregable.​ Para abordar estas dificultades se replanteó el alcance, priorizando funcionalidades críticas por sobre características avanzadas, se redistribuyeron tareas dentro del equipo y se ajustó la planificación de los sprints, lo que permitió cumplir con los objetivos centrales, aunque algunas ideas quedaran para trabajo futuro. |
| 5. Evidencias | Como evidencias del desarrollo del proyecto se consideran el repositorio de código fuente con el backend, frontend y scripts de base de datos, así como la documentación de requerimientos de software, modelo de datos y arquitectura.​ También se incluyen capturas de pantalla, donde se observan los flujos de registro, verificación, reserva, pago y calificación, además del dashboard de Business Intelligence con indicadores de negocio.​ Adicionalmente, la presentación final del Capstone y los informes intermedios dan cuenta de la evolución del proyecto, las decisiones de diseño y los ajustes realizados durante el semestre. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El Proyecto APT permitió profundizar en intereses profesionales relacionados con el desarrollo web full-stack, el diseño de arquitecturas de software y la integración de servicios externos como pasarelas de pago y módulos de analítica.​ A lo largo del proyecto se confirmó el interés por trabajar en soluciones que conecten directamente con usuarios finales y resuelvan problemas reales del entorno, especialmente en plataformas de servicios y marketplaces.​ A futuro gustaría seguir profundizando en desarrollo de software, arquitectura de aplicaciones y Business Intelligence, explorando también ámbitos como la analítica de datos y posiblemente la integración de técnicas de inteligencia artificial aplicada a este tipo de plataformas.​ Después de terminar el Proyecto APT, la proyección laboral se orienta a desempeñarse en equipos de desarrollo de software o consultoría tecnológica, participando en el diseño e implementación de soluciones similares a ServiHogar y utilizando la experiencia del Capstone como carta de presentación profesional. |